**Proyecto**

X-Kating

**Grupo**

Wasted Horchata

"Reestimación del Proyecto"

Hito: 2

Fecha entrega: 26-01-2018

Versión: 1

Componentes:

* Pablo López Iborra
* Laura Hernández Rielo
* Adrián Francés Lillo
* Luis González Aracil
* Alexei Jilinskiy

Contenido

[Contenido 1](#_Toc504590634)

[1. Introducción 2](#_Toc504590635)

[2. Estimación inicial 2](#_Toc504590636)

[3. Estimación actual 2](#_Toc504590637)

[4. Conclusión 3](#_Toc504590638)

# Introducción

En este documento se expondrá la estimación inicial en la planificación y se analizarán los cambios en la misma tras el Hito 1, los cuales están explicados y justificados en el documento “Revisión del Proyecto”.

# Estimación inicial

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asignaturas | Hito 0 | Hito 1 | Hito 2 | Hito 3 | Hito 4 | Total por asignatura |
| V1 |  | 315 | 120 | 110 | 0 | **545** |
| TAG |  | 24 | 0 | 208 | 356 | **588** |
| PM | 120 | 192 | 80 | 44 | 44 | **480** |
| PD |  | 60 | 30 | 90 | 120 | **300** |
| TDS |  | 180 | 0 | 60 | 60 | **300** |
| V2 |  | 230 | 45 | 175 | 70 | **520** |
| RV |  | 24 | 49 | 147 | 180 | **400** |
| **Total por hito** | 120 | 1025 | 324 | 834 | 830 | **3133** |

# Estimación actual

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asignaturas | Hito 0 | Hito 1 | Hito 2 | Hito 3 | Hito 4 | Total por asignatura |
| V1 |  | 315 | 120 | 170 | 0 | **605** |
| TAG |  | 24 | 0 | 208 | 356 | **588** |
| PM | 120 | 192 | 80 | 44 | 44 | **480** |
| PD |  | 60 | 30 | 90 | 120 | **300** |
| TDS |  | 180 | 0 | 60 | 100 | **300** |
| V2 |  | 230 | 45 | 175 | 70 | **560** |
| RV |  | 24 | 49 | 147 | 180 | **400** |
| **Total por hito** | 120 | 1025 | 324 | 894 | 870 | **3233** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Asignaturas | Porcentaje presupuestado inicial | Porcentaje presupuestado actual |
| V1 | 99.1% | 110% |
| TAG | 97.8% | 97.8% |
| PM | 100% | 100% |
| PD | 100% | 100% |
| TDS | 100% | 100% |
| V2 | 94.5% | 101.8% |
| RV | 100% | 100% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Asignaturas | Puntos presupuestados iniciales | Puntos presupuestados actuales |
| V1 | 44.09 | 49.55 |
| TAG | 48.92 | 48.92 |
| PM | 50 | 50 |
| PD | 30 | 30 |
| TDS | 30 | 30 |
| V2 | 47.27 | 50.91 |
| RV | 40 | 40 |

# Conclusión

Como se puede comprobar, tras los nuevos cambios en la estimación del proyecto, la estimación se ve ligeramente afectada pero no cambia apenas, y aquellos cambios que se producen son en nuestro favor. Si bien es cierto que la carga de trabajo final aumenta en 100 horas, creemos que podremos hacer frente a ella sin demasiadas complicaciones.